Postmortem

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período: 29/09/2022 - 12/10/2022

b) O que estava planejado?

Histórias de usuário - Ivan do Nascimento

Testes do Model - Gabriel Melo

Implementação das Histórias de usuário - Ivan do Nascimento

Codacy - todos

GitHub Actions - todos

Heroku - todos

Sistema de login e logout - Rogério Lacerda

Refatorações

Navegação da views - Ivan do Nascimento

Postmortem - todos

c) O que foi feito?

Histórias de usuário - Ivan do Nascimento

Testes do Model - Gabriel Melo

Implementação das Histórias de usuário - Ivan do Nascimento

Codacy - todos

GitHub Actions - todos

Refactor - Ivan do Nascimento

Heroku - todos

Sistema de login e logout - Rogério Lacerda

Navegação da views - Ivan do Nascimento

Postmortem - todos

d) O que não foi feito?

f) Lições aprendidas

deve se debater melhor o modelo da estrutura das classes para evitar

que as estruturas geradas

estajam erradas. Para economizar tempo e correções. - Rogério

Lacerda

Para realizar um projeto, deve ter mais organização na distribuição de

tarefas e integração de código, já que a parte de alguns dependia da

de outros e o projeto demorou a andar por conta disso. - Gabriel Melo.